# 말씀의삶 — Claude Code 작업지시서 v1.1 (최종)

2026-09-09 · 지휘부(claude.ai ‘말씀의 삶’ 대화) → 클코 저장소: loginheaven-jpg/yebomcard (master) · 규칙: AGENTS.md 전면 적용 v1 → v1.1: 클코 3차 검토 반영. §번호는 v1 그대로 유지한다. 변경 절 — §1(사양 6줄 추가) · §2(금지 2줄 추가) · §2A 신설(단계 0) · §3.2 · §3.4 · §4.1 · §4.4 · §4.6 신설(단계 2.5) · §5.1 · §5.2 · §5.4 · §5.5 · §5.6 신설(풀스크린) · §6.2 · §6.3 · §7 · 별첨

## 0. 한 줄 요약

예봄성경에 하단 6번째 탭 말씀의삶을 추가한다. 예봄교회 ‘성경읽기진도표’ 91회차 순서로 함께 읽는 성경북클럽 기능이다. 성경 본문·역본 비교·TTS·글꼴은 한 줄도 바꾸지 않는다. 91회차 순서는 본문 위에 얹는 얇은 ‘플랜’ 층이며, 기존 reading_progress(장 단위 자동 기록)에서 회차 완료를 파생 계산한다.

작업 순서는 단계 0(진도 페이지네이션) → 1(플랜 데이터) → 2(진도표·탭) → 2.5(장 이동 통합) → 3(플랜 모드 읽기) → 4(그룹)이다. 0·1·2.5는 각각 단독으로 확인받는다.

## 1. 확정 사양 (지휘부 결정 — 재논의 불가)

| 항목 | 결정 |
| --- | --- |
| 진입 | 하단 탭 추가(교체 아님). 순서 목차 / 검색 / 본문 / 말씀의삶 / 책갈피 / 설정 |
| 탭 라벨 | 말씀의삶 (띄어쓰기 없음), 아이콘 체크서클 계열 |
| 플랜 정의 | 정적 파일 lib/plans/yebom91.ts (DB 아님). 플랜 id yebom91 |
| 회차 일정 | 없음. 순서만 |
| 완료 판정 | 자동 + 수동 병행. 자동 = 회차 구간의 모든 장이 reading_progress에 존재. 수동 = reading_unit_checks 행 존재. 둘 중 하나면 완료 |
| ‘지금’ 회차 | 가장 낮은 미완료 seq (= 연속 완료 구간 다음). 순서 밖에서 완료한 회차가 있어도 앞의 미완료가 우선 |
| 순서 밖 읽기 | 판정은 장 집합 기준이라 순서 무관. 일부만 읽은 회차는 ’진행중’으로 표시 |
| 절 경계 회차 (39↔40 등) | 장 단위로 판정. 경계 장은 양쪽 회차 모두에 속하고, 읽으면 둘 다 채움. 헤더에만 15:22까지 표기 |
| 수동 체크 진입 | 진도표 행 길게 누름(500ms) → “종이로 읽음” 체크/해제. 체크박스 직접 탭 아님 |
| 회차 완료 시트 | 회차 마지막 장 3초 열람 → 자동 판정 완료 → 바텀시트 1회. 1차 버튼 “다음 회차 첫 장 읽기”, 2차 “진도표 보기” |
| 플랜 모드 이동 | 플랜 모드에서 이전/다음(버튼·스와이프)이 플랜 순서를 따름. 열왕기상 11장 → 아가 1장 |
| 플랜 헤더 | 본문 위 카드. 플랜 모드일 때만. 목차·검색 탭 진입 시 플랜 모드 해제 |
| 그룹 | 다중 그룹. 초대코드 6자리(영대문자+숫자, 혼동 문자 0/O/1/I 제외). 생성자 = 관리자 |
| 그룹 화면 | 완료 회차 수 내림차순 막대, 이름·순위·회차 전부 공개. 내 행 강조. 동률은 먼저 마친 사람이 위 |
| 진도 소유 | 개인 1개. 여러 그룹에 속해도 같은 진도. 그룹은 “누구 진도를 같이 볼 것인가”만 결정 |
| 첫 그룹 | 말씀의삶1기 — 배포 후 최박사가 UI로 생성. seed SQL 없음 |
| 회차 진입 장 | entryChapter — 회차에서 읽은 장이 없거나 전부 경계 장뿐이면 unitChapters[0], 그 외 nextChapter. 행 탭·플랜 진입에 사용 |
| 인접 중복 장 | 플랜 이동 시 인접 항목이 같은 장이면 방향 무관하게 건너뛴다. seq는 도착 항목이 결정 |
| 현재 seq | 진입 시점에 확정하고 플랜 이동으로만 갱신. 진입 경로가 헤더 회차를 결정 |
| TTS 자동 다음 장 | 플랜 모드에서 플랜 순서를 따른다. 기능 비활성 금지 |
| 풀스크린 | 플랜 모드 유지. 헤더만 숨김. 완료 시트는 풀스크린을 닫고 띄움 |
| 그룹 정렬 | 완료 회차 내림차순, 동률은 이름 가나다순. read_at은 정렬키로 쓰지 않음 |
| 비로그인 | 진도표는 열람 가능, 체크·진행 표시·그룹은 로그인 유도(saint.yebom.org/login?from=bible) |
| 디자인 | 기존 토큰(--paper/--ink/--amber*) 그대로. 시안 HTML 말씀의삶_주요화면시안.html 참조(별첨) |

## 2. 절대 금지

- 성경 본문 렌더링·역본 셀렉터·대역·TTS·글꼴·스크랩·카드빌더 로직 수정 금지. 플랜 모드는 외부에서 위치를 주입하는 방식으로만 SearchPanel에 개입한다.

- reading_progress 스키마·UNIQUE·3초 트리거 변경 금지.

- 91회차 데이터를 “정경 순으로 고치기”, “중복 제거”, “누락 보완” 금지. 종이 진도표 그대로 옮긴다. 이상한 곳은 §3.4 확인 사항으로 보고만 한다.

- 자동 commit/push 금지(AGENTS.md 1).

- 보류 사항은 plan.md에만 누적(AGENTS.md 2).

- TTS 파이프라인 수정 금지 — 캐시 키·프리페치·엔진 라우팅·폴백은 손대지 않는다. 허용 범위는 ‘다음 장 좌표’와 ’위치 참조 방식’ 둘뿐이다(§5.2).

- posRef는 effect에서만 쓴다. 로더가 반환 직전에 ref를 전진시키는 구현 금지(§5.2 사유).

## 2A. 단계 0 — reading_progress 페이지네이션 (선행 · 단독 확인)

말씀의삶과 무관하게 이미 존재하는 버그다. 단계 1보다 먼저 처리하고 단독으로 확인받는다.

### 2A.1 문제

app/api/reading-progress/route.ts GET에 .range()가 없다. PostgREST 기본 상한 1,000행에서 잘린다. 91회차 완주는 1,188장이므로 구조적으로 100%에 도달할 수 없다. 시안 D의 “완주 1명”이 거짓이 된다.

더 나쁜 것은 POST가 재열람마다 read_at을 갱신한다는 점이다(같은 파일 64행). 정렬이 read_at desc라 잘려나가는 188장이 매번 달라진다. 어제 욥기를 다시 열면 오늘은 다른 장이 미완료로 돌아간다. 증상이 흔들려 원인 추적이 어렵다.

그룹 순위는 더 이르다. 멤버 합계가 1,000행을 넘는 순간(8명 × 125장) 경고 없이 잘린 부분집합으로 순위가 계산된다.

### 2A.2 지시

- lib/supabasePaginate.ts(또는 동등 위치)에 .range() 루프 공용 헬퍼 1개.

- reading-progress GET에 적용. 이후 멤버 다건 조회(§6.2 standings)도 같은 헬퍼를 쓴다.

- 다른 무제한 select가 더 있는지 훑고 목록만 보고한다. 이번에 함께 고치지 않는다(AGENTS.md 3).

### 2A.3 완료 조건

테스트 계정에 1,188행을 넣고 수정 전후 반환 행수 비교(1,000 → 1,188). 결과 보고 후 단계 1로 넘어간다.

## 3. 단계 1 — 플랜 데이터 + 판정 유틸

### 3.1 파일

lib/plans/yebom91.ts 신설. 의존: lib/books.ts의 CHAPTER_COUNTS, BOOKS.

### 3.2 타입·유틸 (시그니처 고정)

export interface PlanRange {
  book: string;      // lib/books.ts code
  fromCh: number;
  toCh: number;
  fromVs?: number;   // 절 경계 표기용. 판정에는 쓰지 않는다
  toVs?: number;
}
export interface PlanUnit { seq: number; label: string; ranges: PlanRange[] }
export interface ReadingPlan { id: "yebom91"; name: string; units: PlanUnit[] }

/** 회차의 장 목록. 같은 회차 안 중복 장(예: 10회차 민수기 9)은 1회만, 등장 순서 유지 */
export function unitChapters(unit: PlanUnit): { book: string; chapter: number }[];

/** 플랜 전체를 읽기 순서대로 펼친 배열. 경계 장은 회차마다 다시 등장한다(양쪽 소속) */
export interface PlanChapter { seq: number; book: string; chapter: number; idx: number }
export function flattenPlan(plan: ReadingPlan): PlanChapter[];

/** 현재 위치의 플랜 인덱스. (seq, book, chapter) 로 찾는다 — 경계 장은 seq 로 구분 */
export function findPlanIndex(flat: PlanChapter[], seq: number, book: string, chapter: number): number;

export type UnitStatus = "done" | "partial" | "todo";
export interface UnitProgress { seq: number; status: UnitStatus; readCount: number; total: number; manual: boolean }
export interface PlanProgress {
  units: UnitProgress[];
  doneCount: number;           // 완료 회차 수
  currentSeq: number;          // 가장 낮은 미완료 seq. 전부 완료면 91
  nextChapter:  { seq: number; book: string; chapter: number } | null; // currentSeq 안에서 안 읽은 첫 장
  entryChapter: { seq: number; book: string; chapter: number } | null; // 진입용 — 아래 규칙
}
/** 경계 장: 두 회차 이상에 등장하는 장 10개 (§3.4). 플랜에서 계산해 상수화한다 */
export function boundaryChapters(plan: ReadingPlan): Set<string>;  // key: `${book}:${chapter}`
export function computeUnitProgress(
  plan: ReadingPlan,
  readByBook: Record<string, Set<number>>,   // lib/reading-progress computeProgress().readByBook 그대로
  manualSeqs: Set<number>,
): PlanProgress;

판정 규칙: - total = unitChapters(unit).length, readCount = 그중 readByBook[book]에 있는 장 수 - done = manual 이거나 readCount === total - partial = !done && readCount > 0 - currentSeq = status !== “done” 인 최소 seq. 없으면 91 - nextChapter = currentSeq 회차의 unitChapters 중 첫 미읽 장. 수동 완료 회차는 건너뜀 - entryChapter = currentSeq 회차에서 읽은 장이 하나도 없거나, 읽은 장이 전부 경계 장뿐인 경우 → unitChapters[0]. 그 외 → nextChapter

entryChapter가 따로 필요한 이유는 이렇다. 39회차에서 왕하 15장을 읽으면 3초 트리거가 15장 전체를 읽음 처리한다. 40회차(왕하 15:23-17)의 nextChapter는 15장을 건너뛰고 16장을 가리키므로 15:23-끝을 영영 읽지 않고 40회차가 완료된다. 경계 장이 회차 맨 앞에 오는 6개 회차(40·50·54·69·83·84)가 전부 해당한다.

반대로 “경계 장은 읽음이어도 건너뛰지 않는다”를 nextChapter 규칙에 넣으면 안 된다. 순수 함수라 ’이미 제시했음’을 기억할 수 없어 같은 경계 장이 영원히 반환되는 고정점이 된다. 83회차에서 고린도후서를 다 읽는 내내 “다음 읽을 장: 사도행전 19장”이 굳는다. 그래서 진입과 표시를 필드로 분리한다.

| 용도 | 사용 필드 |
| --- | --- |
| 진도표 행 탭 · 플랜 모드 진입 | entryChapter |
| 진도표 부제 “다음 읽을 장” · 헤더 진행 표시 | nextChapter |

남는 구멍 하나는 인정하고 로직으로 막지 않는다. 40회차의 나머지 장을 먼저 다 읽으면 15장이 이미 읽음이라 회차가 자동 완료되어 entryChapter가 호출되지 않는다. 장 단위 판정을 택한 대가다. 대신 플랜 헤더 칩에 15:23부터 / 15:22까지를 반드시 노출해 사람이 알아보게 한다.

### 3.3 데이터 — 91회차 (종이 진도표 그대로)

헬퍼: ch(book, from, to = from), whole(book) = ch(book, 1, CHAPTER_COUNTS[book]). 절 경계는 객체 리터럴. label은 종이 문구 그대로.

export const YEBOM91: ReadingPlan = { id: "yebom91", name: "말씀의삶 성경읽기진도표", units: [
  { seq: 1,  label: "욥기 1-13", ranges: [ch("job",1,13)] },
  { seq: 2,  label: "욥기 14-27", ranges: [ch("job",14,27)] },
  { seq: 3,  label: "욥기 28-42", ranges: [ch("job",28,42)] },
  { seq: 4,  label: "창세기 1-13", ranges: [ch("gen",1,13)] },
  { seq: 5,  label: "창세기 14-27", ranges: [ch("gen",14,27)] },
  { seq: 6,  label: "창세기 28-40", ranges: [ch("gen",28,40)] },
  { seq: 7,  label: "창세기 41-50, 출애굽기 1-4", ranges: [ch("gen",41,50), ch("exo",1,4)] },
  { seq: 8,  label: "출애굽기 5-19", ranges: [ch("exo",5,19)] },
  { seq: 9,  label: "출애굽기 20-31", ranges: [ch("exo",20,31)] },
  { seq: 10, label: "출애굽기 32-40, 민수기 9:15-23, 9:1-14",
             ranges: [ch("exo",32,40), {book:"num",fromCh:9,fromVs:15,toCh:9,toVs:23}, {book:"num",fromCh:9,fromVs:1,toCh:9,toVs:14}] },
  { seq: 11, label: "민수기 1-8", ranges: [ch("num",1,8)] },
  { seq: 12, label: "민수기 10-19", ranges: [ch("num",10,19)] },
  { seq: 13, label: "민수기 20-36", ranges: [ch("num",20,36)] },
  { seq: 14, label: "레위기 1-10", ranges: [ch("lev",1,10)] },
  { seq: 15, label: "레위기 11-27", ranges: [ch("lev",11,27)] },
  { seq: 16, label: "신명기 1-13", ranges: [ch("deu",1,13)] },
  { seq: 17, label: "신명기 14-27", ranges: [ch("deu",14,27)] },
  { seq: 18, label: "신명기 28-34, 여호수아 1-5", ranges: [ch("deu",28,34), ch("jos",1,5)] },
  { seq: 19, label: "여호수아 6-19", ranges: [ch("jos",6,19)] },
  { seq: 20, label: "여호수아 20-24, 사사기 1-5", ranges: [ch("jos",20,24), ch("jdg",1,5)] },
  { seq: 21, label: "사사기 6-16", ranges: [ch("jdg",6,16)] },
  { seq: 22, label: "사사기 17-21, 룻기 1-4", ranges: [ch("jdg",17,21), ch("rut",1,4)] },
  { seq: 23, label: "사무엘상 1-6", ranges: [ch("1sa",1,6)] },
  { seq: 24, label: "사무엘상 7-20", ranges: [ch("1sa",7,20)] },
  { seq: 25, label: "시편 1-2, 4-17, 59", ranges: [ch("psa",1,2), ch("psa",4,17), ch("psa",59)] },
  { seq: 26, label: "사무엘상 21-24, 시편 52, 54, 56, 57, 63",
             ranges: [ch("1sa",21,24), ch("psa",52), ch("psa",54), ch("psa",56), ch("psa",57), ch("psa",63)] },
  { seq: 27, label: "사무엘상 25-사무엘하 1, 시편 19-30", ranges: [ch("1sa",25,31), ch("2sa",1), ch("psa",19,30)] },
  { seq: 28, label: "사무엘하 2-7, 시편 31-41", ranges: [ch("2sa",2,7), ch("psa",31,41)] },
  { seq: 29, label: "사무엘하 8-12, 시편 60, 51", ranges: [ch("2sa",8,12), ch("psa",60), ch("psa",51)] },
  { seq: 30, label: "시편 42-50, 사무엘하 13-15, 시편 3", ranges: [ch("psa",42,50), ch("2sa",13,15), ch("psa",3)] },
  { seq: 31, label: "사무엘하 16-24, 시편 53, 55, 58, 61-62",
             ranges: [ch("2sa",16,24), ch("psa",53), ch("psa",55), ch("psa",58), ch("psa",61,62)] },
  { seq: 32, label: "시편 64-71, 열왕기상 1-6", ranges: [ch("psa",64,71), ch("1ki",1,6)] },
  { seq: 33, label: "시편 72, 잠언 1-15", ranges: [ch("psa",72), ch("pro",1,15)] },
  { seq: 34, label: "열왕기상 7-11, 아가 1-8", ranges: [ch("1ki",7,11), ch("sng",1,8)] },
  { seq: 35, label: "잠언 16-31", ranges: [ch("pro",16,31)] },
  { seq: 36, label: "전도서 1-12", ranges: [ch("ecc",1,12)] },
  { seq: 37, label: "열왕기상 12-22", ranges: [ch("1ki",12,22)] },
  { seq: 38, label: "열왕기하 1-10, 오바댜 1", ranges: [ch("2ki",1,10), ch("oba",1)] },
  { seq: 39, label: "열왕기하 11-15:22, 요엘 1-3, 요나 1-4, 아모스 1-9",
             ranges: [{book:"2ki",fromCh:11,toCh:15,toVs:22}, ch("jol",1,3), ch("jon",1,4), ch("amo",1,9)] },
  { seq: 40, label: "열왕기하 15:23-17, 이사야 1-4", ranges: [{book:"2ki",fromCh:15,fromVs:23,toCh:17}, ch("isa",1,4)] },
  { seq: 41, label: "호세아 1-14", ranges: [ch("hos",1,14)] },
  { seq: 42, label: "이사야 5-24", ranges: [ch("isa",5,24)] },
  { seq: 43, label: "이사야 25-35", ranges: [ch("isa",25,35)] },
  { seq: 44, label: "미가 1-7, 열왕기하 18-20", ranges: [ch("mic",1,7), ch("2ki",18,20)] },
  { seq: 45, label: "이사야 36-52", ranges: [ch("isa",36,52)] },
  { seq: 46, label: "이사야 53-66, 마태복음 26-27", ranges: [ch("isa",53,66), ch("mat",26,27)] },
  { seq: 47, label: "열왕기하 21, 나훔 1-3, 열왕기하 22-23:34, 스바냐 1-3",
             ranges: [ch("2ki",21), ch("nam",1,3), {book:"2ki",fromCh:22,toCh:23,toVs:34}, ch("zep",1,3)] },
  { seq: 48, label: "예레미야 1-15", ranges: [ch("jer",1,15)] },
  { seq: 49, label: "예레미야 16-34", ranges: [ch("jer",16,34)] },
  { seq: 50, label: "열왕기하 23:35-37, 예레미야 35-40:6, 열왕기하 24, 예레미야 52:1-11",
             ranges: [{book:"2ki",fromCh:23,fromVs:35,toCh:23,toVs:37}, {book:"jer",fromCh:35,toCh:40,toVs:6}, ch("2ki",24), {book:"jer",fromCh:52,fromVs:1,toCh:52,toVs:11}] },
  { seq: 51, label: "열왕기하 25, 예레미야 43-51, 예레미야 40:7-42, 52:12-34",
             ranges: [ch("2ki",25), ch("jer",43,51), {book:"jer",fromCh:40,fromVs:7,toCh:42}, {book:"jer",fromCh:52,fromVs:12,toCh:52,toVs:34}] },
  { seq: 52, label: "예레미야애가 1-5, 하박국 1-3", ranges: [ch("lam",1,5), ch("hab",1,3)] },
  { seq: 53, label: "역대상 1-9:34", ranges: [{book:"1ch",fromCh:1,toCh:9,toVs:34}] },
  { seq: 54, label: "역대상 9:34-14", ranges: [{book:"1ch",fromCh:9,fromVs:34,toCh:14}] },
  { seq: 55, label: "역대상 15-16, 시편 105, 73-83", ranges: [ch("1ch",15,16), ch("psa",105), ch("psa",73,83)] },
  { seq: 56, label: "시편 84-89, 역대상 17-21", ranges: [ch("psa",84,89), ch("1ch",17,21)] },
  { seq: 57, label: "시편 90-104, 106", ranges: [ch("psa",90,104), ch("psa",106)] },
  { seq: 58, label: "역대상 22-26, 시편 107-117", ranges: [ch("1ch",22,26), ch("psa",107,117)] },
  { seq: 59, label: "시편 118-134, 역대상 27-29", ranges: [ch("psa",118,134), ch("1ch",27,29)] },
  { seq: 60, label: "시편 135-150", ranges: [ch("psa",135,150)] },
  { seq: 61, label: "역대하 1-10", ranges: [ch("2ch",1,10)] },
  { seq: 62, label: "역대하 11-21", ranges: [ch("2ch",11,21)] },
  { seq: 63, label: "역대하 22-36", ranges: [ch("2ch",22,36)] },
  { seq: 64, label: "다니엘 1-12", ranges: [ch("dan",1,12)] },
  { seq: 65, label: "에스겔 1-10", ranges: [ch("ezk",1,10)] },
  { seq: 66, label: "에스겔 11-28", ranges: [ch("ezk",11,28)] },
  { seq: 67, label: "에스겔 29-42", ranges: [ch("ezk",29,42)] },
  { seq: 68, label: "에스겔 43-48", ranges: [ch("ezk",43,48)] },
  { seq: 69, label: "역대하 36:22-23(에스라 1:1-3), 에스라 1-10",
             ranges: [{book:"2ch",fromCh:36,fromVs:22,toCh:36,toVs:23}, ch("ezr",1,10)] },
  { seq: 70, label: "학개 1-2, 스가랴 1-7", ranges: [ch("hag",1,2), ch("zec",1,7)] },
  { seq: 71, label: "스가랴 8-14, 말라기 1-4", ranges: [ch("zec",8,14), ch("mal",1,4)] },
  { seq: 72, label: "에스더 1-10", ranges: [ch("est",1,10)] },
  { seq: 73, label: "느헤미야 1-13", ranges: [ch("neh",1,13)] },
  { seq: 74, label: "마태복음", ranges: [whole("mat")] },
  { seq: 75, label: "마가복음", ranges: [whole("mrk")] },
  { seq: 76, label: "누가복음", ranges: [whole("luk")] },
  { seq: 77, label: "요한복음", ranges: [whole("jhn")] },
  { seq: 78, label: "사도행전 1-12", ranges: [ch("act",1,12)] },
  { seq: 79, label: "사도행전 13-15:35, 갈라디아서, 사도행전 15:36-16",
             ranges: [{book:"act",fromCh:13,toCh:15,toVs:35}, whole("gal"), {book:"act",fromCh:15,fromVs:36,toCh:16}] },
  { seq: 80, label: "사도행전 17-19:22", ranges: [{book:"act",fromCh:17,toCh:19,toVs:22}] },
  { seq: 81, label: "데살로니가전·후서", ranges: [whole("1th"), whole("2th")] },
  { seq: 82, label: "고린도전서", ranges: [whole("1co")] },
  { seq: 83, label: "사도행전 19:23-20:1, 고린도후서", ranges: [{book:"act",fromCh:19,fromVs:23,toCh:20,toVs:1}, whole("2co")] },
  { seq: 84, label: "사도행전 20:2-3, 로마서 1-6", ranges: [{book:"act",fromCh:20,fromVs:2,toCh:20,toVs:3}, ch("rom",1,6)] },
  { seq: 85, label: "로마서 7-16, 사도행전 20:3-28", ranges: [ch("rom",7,16), {book:"act",fromCh:20,fromVs:3,toCh:28}] },
  { seq: 86, label: "골로새서, 빌레몬서, 에베소서", ranges: [whole("col"), whole("phm"), whole("eph")] },
  { seq: 87, label: "빌립보서, 디모데전서, 디도서, 디모데후서", ranges: [whole("php"), whole("1ti"), whole("tit"), whole("2ti")] },
  { seq: 88, label: "야고보서, 유다서, 베드로전·후서", ranges: [whole("jas"), whole("jud"), whole("1pe"), whole("2pe")] },
  { seq: 89, label: "히브리서", ranges: [whole("heb")] },
  { seq: 90, label: "요한1·2·3서", ranges: [whole("1jn"), whole("2jn"), whole("3jn")] },
  { seq: 91, label: "요한계시록", ranges: [whole("rev")] },
]};

### 3.4 검증 스크립트 + 확인 사항 보고

scripts/verify-plan-yebom91.ts 작성·실행. 출력을 1단계 보고서에 그대로 첨부한다. - 1189장 중 플랜에 한 번도 안 나오는 장 목록 - 두 회차 이상에 나오는 장 목록 (seq 병기) - 존재하지 않는 book code / CHAPTER_COUNTS 초과 장

검증 기대값은 1,188 / 1,189장 커버 · 범위 오류 0건 · 중복 장 10개다. 이와 다르면 데이터 전사 오류이므로 보고한다.

미커버 1장 — 수정하지 않는다.

| 장 | 사유 |
| --- | --- |
| 시편 18 | 삼하 22(31회차)와 병행이라 내용은 읽힌다. 다만 기존 통독 화면은 1,189장 기준이라 91회차를 완주해도 99.9%에서 멈춘다. 완주 문구를 통독 %와 연결하지 않는다(§5.4) |

중복 장 10개 — 전량 목록. 전부 정상 경계 장이다.

| 장 | 회차 | 회차 맨 앞 여부 |
| --- | --- | --- |
| 왕하 15 | 39 · 40 | 40의 [0] |
| 왕하 23 | 47 · 50 | 50의 [0] |
| 예레미야 40 | 50 · 51 | 아님 |
| 예레미야 52 | 50 · 51 | 아님 |
| 역대상 9 | 53 · 54 | 54의 [0] |
| 역대하 36 | 63 · 69 | 69의 [0] |
| 마태복음 26 | 46 · 74 | 아님 |
| 마태복음 27 | 46 · 74 | 아님 |
| 사도행전 19 | 80 · 83 | 83의 [0] |
| 사도행전 20 | 83 · 84 · 85 | 84의 [0] |

마태 26·27은 절 분할이 아닌 완전 중복이라 경계 장 규칙의 실익이 없다. 예외를 두지 않고 같은 규칙으로 처리한다.

절 순서 역전 — 종이 그대로 옮긴다. 10회차(민수기 9:15-23 뒤 9:1-14), 51회차(예레미야 43-51 뒤 40:7-42). 장 판정과 플랜 이동에는 영향이 없다.

### 3.5 1단계 완료 조건

npx tsc --noEmit 통과, 검증 스크립트 출력 첨부, 보고서 제출. UI 작업 착수 전 지휘부 확인을 받는다.

## 4. 단계 2 — 진도표 화면 + 탭 + 수동 체크

선행: 단계 0(§2A) 확인 완료, 단계 1(§3) 확인 완료.

### 4.1 DB (Supabase MCP apply_migration, 파일 scripts/migration-reading-plan.sql에도 동일 SQL 보관)

create table if not exists public.reading_unit_checks (
  id         bigint generated by default as identity primary key,
  user_id    text        not null,
  plan_id    varchar(20) not null default 'yebom91',
  seq        smallint    not null,
  checked_at timestamptz not null default now()
);
create unique index if not exists reading_unit_checks_unique
  on public.reading_unit_checks (user_id, plan_id, seq);
alter table public.reading_unit_checks enable row level security;
-- 정책 없음: supabaseAdmin(service_role) 전용, 항상 user_id 스코프 (reading_progress 와 동일 정책)

### 4.2 API

app/api/reading-plan/checks/route.ts — app/api/reading-progress/route.ts의 getSession 패턴 복제.

| 메서드 | 동작 |
| --- | --- |
| GET | 내 수동 체크 seq 목록 { seqs: number[] } (비로그인 []) |
| POST {seq} | SELECT-then-INSERT. 1..91 범위 검증 |
| DELETE ?seq= | 해당 seq 삭제 |

### 4.3 탭·라우팅

- components/BottomTabBar.tsx: ActiveTab에 "plan" 추가, TABS에 본문 다음 위치로 삽입, grid-cols-5 → grid-cols-6. 라벨 폰트가 6열에서 잘리면 10px까지만 줄인다.

- app/page.tsx: view에 "plan" 추가. handleTabChange("plan") → setView("plan"). BottomTabBar는 view === "search" || view === "plan"에서 렌더. 탭바 자동 숨김은 plan 뷰에서 비활성.

- useHardwareBack(view === "plan", () => setView("search")).

- docs/IA_5TAB.md → 6탭 기준으로 갱신(파일명 유지, 제목만 수정).

### 4.4 화면 components/ReadingPlanPanel.tsx

시안 A 그대로. 구성: 1. 헤더: 브랜드 + 세그먼트 [진도표 | 그룹] (그룹은 4단계 전까지 disabled) 2. 요약 스트립: 큰 숫자 currentSeq회차, “나 N / 91 완료”, 진행바. (그룹 순위 문구는 4단계에서 추가) 3. 91행 리스트: 번호 / label / 체크. 상태별 스타일 — done(amber 채움 ✓, 번호 amber), now(amber-tint 배경, 지금 태그, “n / total장 · 다음 읽을 장” 부제), partial(원형 부분 채움, “n / total장” 부제), todo. 수동 완료 행은 부제 “종이로 읽음” 4. 마운트 시 now 행이 화면 상단 1/3에 오도록 스크롤 5. 행 탭 → 플랜 모드 진입(3단계). 2단계에서는 onOpenUnit(seq) 콜백만 두고 console.info 6. 행 길게 누름 500ms → 수동 체크 토글. 로그인 필요. 낙관적 갱신 후 API. useHardwareBack 불필요(모달 아님) 7. 종이 체크 텍스트 버튼을 요약 스트립 오른쪽에 둔다. 누르면 리스트에 체크박스가 나타나고 다시 누르면 사라진다. 길게 누름만 두면 고령 교인이 기능을 발견하지 못한다. 진입로는 둘, 평상시 오터치는 그대로 막힌다 8. 비로그인: 리스트는 보이되 체크 없음, 요약 스트립 자리에 로그인 유도 1줄

요약 스트립 문구 주의 — 큰 숫자는 “지금 읽을 회차”로 명시한다. 현재 사용자 20명 전원이 1회차부터 미완료라, 완료수와 나란히 두면 “지금 1회차 · 0/13장”과 “3/91 완료”가 동시에 떠 모순처럼 보인다.

데이터: ReadingPlanPanel이 자체 페치한다. readChapters는 SearchPanel 지역 상태(235행)이고 page.tsx는 진도를 들고 있지 않다. prop으로 내리는 경로가 없다. fetchReadChapters() → computeProgress().readByBook + GET /api/reading-plan/checks → computeUnitProgress.

### 4.5 2단계 완료 조건

로컬 실행 스크린샷(진도표 상·중·하, 비로그인 상태) 첨부. 길게 누름 체크 → 종이 체크 버튼 → 새로고침 유지 확인.

### 4.6 단계 2.5 — 장 이동 통합 (동작 변경 없음 · 단독 확인)

플랜 개입 전에 동작을 바꾸지 않는 순수 정리를 먼저 끝낸다. 이 단계와 단계 3을 한 커밋에 섞지 않는다.

왜 필요한가. setChapter(chapters[idx±1]) 호출 지점이 흩어져 있고, 활성 판정도 별도로 박혀 있다. goChapter 안만 바꾸면 나머지 경로는 정경 순서로 가고, 활성 판정에 막힌 경로는 호출조차 되지 않는다.

| 위치 | 조작 | 활성 판정 |
| --- | --- | --- |
| 1583 goChapter | 스와이프 | canPrevChapter / canNextChapter |
| 1718 / 1732 | PC 좌우 여백 | 1715 / 1729 렌더 조건 — 버튼 자체가 없음 |
| 1769 / 1774 | 풀스크린 오버스크롤 | 1768 / 1773 삼항 — 콜백이 undefined |
| 2348 / 2367 | 상단 ◀▶ 버튼 | 2348 / 2367 disabled — 회색 |
| 584 / 589 / 601 | 키보드 ← → Space | 578-579 지역 재계산 |

chapters는 같은 책 안의 장 목록이라 canNextChapter는 책 마지막 장에서 false다. 플랜 이동이 가장 필요한 지점이 바로 거기다. 비활성 지점은 ▶ 67곳, ◀ 65곳이며, 교인이 첫 주에 만나는 3회차 욥기 42장 → 4회차 창세기 1장이 여기 걸린다.

작업 1. 위 5개 경로(TTS 제외)를 goChapter(delta) 하나로 모은다. 2. canPrev / canNext를 단일 파생값으로 만들고 렌더 조건·삼항·disabled·키보드가 전부 그것을 참조하게 한다. 578-579 지역 계산 제거. 3. onPositionChange?(book, chapter) 순수 보고 콜백을 추가한다. 위치가 바뀔 때마다 호출만 한다. 소비자는 단계 3에서 붙인다.

완료 조건: 플랜과 무관하게 기존 동작이 동일함을 확인(스와이프·여백·풀스크린·◀▶·키보드 5경로 + 책 경계에서 여전히 비활성). 스크린샷 대신 경로별 확인 체크리스트로 보고.

## 5. 단계 3 — 플랜 모드 읽기

선행: 단계 2.5(§4.6) 확인 완료. 이 절이 위험 구간이다.

### 5.1 플랜 위치 — 상태로 들지 않고 파생한다

planMode.idx를 page.tsx 상태로 들면 어긋난다. SearchPanel의 setChapter/setBookCode 호출 지점은 20곳이 넘고(공유 딥링크·책갈피 점프·검색 결과·목차 그리드·QuickNavFab 등), 그중 다수는 플랜과 무관한 점프다. 헤더가 “34회차 · 아가 1-8”을 띄운 채 사용자가 로마서 5장을 보게 된다.

// page.tsx — 플랜 모드는 on/off 와 seq 만 상태로 든다
const [planMode, setPlanMode] = useState<{ planId: "yebom91"; seq: number } | null>(null);
const [pos, setPos] = useState<{ book: string; chapter: number } | null>(null); // onPositionChange 수신
// 현재 플랜 인덱스는 매번 파생
const planIdx = planMode && pos ? findPlanIndex(flat, planMode.seq, pos.book, pos.chapter) : -1;

- 진도표 행 탭 → 그 행의 entryChapter로 setPlanMode({seq}) + setView("search") + navRequest(target: "chapter", book, chapter 추가 — 기존 target 4종 불변)

- planIdx === -1이면 플랜을 벗어난 것이다. 헤더를 “플랜에서 벗어남 · N회차로 돌아가기”로 바꾼다. 탭하면 entryChapter로 복귀

- 목차·검색·책갈피 탭 → setPlanMode(null). 본문 탭은 유지

seq 확정 규칙

현재 seq는 진입 시점에 확정하고 플랜 이동으로만 갱신한다. 행 탭 진입은 그 행의 seq, 선형 이동은 도착 항목의 seq.

역대상 9장처럼 인접 회차에 걸친 장은 어떻게 들어왔는지가 헤더 회차를 결정한다. 두 경로 모두 헤더가 54회차로 일치하므로 엇갈리지 않는다.

인접 중복 장 — 방향 무관 규칙

53회차 끝(역대상 9)과 54회차 첫 장(역대상 9)이 붙어 있어, 그대로 두면 “다음”을 눌러도 본문이 그대로다.

플랜 이동 시 도착 항목이 출발 항목과 같은 장이면 한 칸 더 진행한다. 방향과 무관하다. seq는 최종 도착 항목이 결정한다.

| 방향 | 결과 |
| --- | --- |
| 정방향 | 대상 9(53) → [대상 9(54) 건너뜀] → 대상 10(54) |
| 역방향 | 대상 10(54) → 대상 9(54) → [대상 9(53) 건너뜀] → 대상 8(53) |

한쪽만 적용하면 역방향에서 역대상 9장이 두 번 나온다.

### 5.2 SearchPanel 개입 지점

props 추가:

planNav?: {
  header: React.ReactNode;                 // 플랜 헤더 카드 (page.tsx 조립)
  prev: { book: string; chapter: number; label: string } | null;
  next: { book: string; chapter: number; label: string } | null;
  onGo: (t: { book: string; chapter: number }) => void;
};
unitChapters?: { book: string; chapter: number }[];   // 현재 회차 장 목록
onUnitComplete?: (seq: number) => void;
onPositionChange?: (book: string, chapter: number) => void;   // 단계 2.5 에서 이미 추가
fullscreenCloseNonce?: number;

(1) 이동 — goChapter + 단일 canPrev/canNext 두 곳만 오버라이드한다. planNav가 있으면 prev/next로 onGo, 활성 판정은 planNav.prev !== null / planNav.next !== null. 단계 2.5에서 5경로가 이미 여기로 모였으므로 이 두 곳이면 전부 따라온다.

(2) 회차 완료 — 델타가 아니라 결과를 올린다. page.tsx에는 기준 집합이 없어 onChapterRead(book, chapter) 튜플 하나로는 “나머지 12장이 이미 읽혔는지”를 알 수 없다. SearchPanel이 자기 readChapters로 전이를 감지해 onUnitComplete(seq) 하나만 올린다. 3초 트리거는 재열람마다 발화하므로(629행이 기존 읽음 여부를 검사하지 않음) 이미 완료된 회차에서는 발화하지 않도록 조건을 건다.

(3) TTS 자동 다음 장 — 플랜 순서를 따르게 한다. 플랜 모드에서 기능을 끄지 않는다. 고령 교인이 가장 많이 쓰는 기능이 플랜 안에서만 죽는 것은 기능 후퇴다. 좌표만 바꾸면 안 되고 셋을 한 묶음으로 처리한다.

- (3-a) 좌표: loadNextChapterForTts가 chapters[idx+1] 대신 플랜의 다음 장을 쓴다. 책이 바뀌면 setBookCode + setChapter를 함께 부른다(485-486 · 512-513 · 643-644에 이미 있는 패턴).

- (3-b) 위치 참조: 현재 로더는 chapter를 클로저로 캡처하고, loadNextChapterRef는 start()에서만 대입된다(TtsContext 727행). 자동 진행은 start()를 다시 부르지 않고 큐만 교체하므로(519-532행) 낡은 클로저가 남는다. 지금 동작하는 것은 SearchPanel 763행 effect가 경합에서 이겨 재등록해 주기 때문이다. 위치를 ref에서 읽게 해 경합 의존을 없앤다.

const posRef = useRef({ bookCode, chapter, planNav });
useEffect(() => { posRef.current = { bookCode, chapter, planNav }; });  // deps 없음 — 매 커밋 갱신

posRef는 이 effect만 쓴다. 로더는 읽기만 한다. 로더가 반환 직전에 ref를 전진시키면, setChapter 커밋 전에 다른 렌더가 끼어들 때 effect가 이전 위치로 되돌려 같은 장이 반복된다. 로더 재호출 간격은 한 장 분량의 재생 시간(가장 짧은 시편 117도 약 10초)이라 한 커밋 지연은 문제가 되지 않는다.

- (3-c) 763행 effect — 책 가드 완화 + 스테일 가드. 현재 tts.currentTrack.bookCode !== bookCode 가드가 있어 책이 바뀌면 재등록이 막힌다. 플랜 모드의 책 넘김은 선형 이동이라 따라가야 한다. 다만 가드만 열면 안 된다. 이 effect의 deps에 browseVerses가 있고 본문은 위치 변경보다 한 왕복 늦게 도착하므로(1152-1173행), 첫 발화 시점의 browseVerses는 아직 이전 위치다. 같은 책에서는 “이전 장이 잠깐 들리는” 정도였지만 책이 바뀌면 다른 책이 읽힌다.

// 플랜 모드이고 새 위치가 플랜상 직전/직후 장이면 책 가드를 통과시킨다
const tracks = buildTtsTracks(browseVerses);
if (tracks.length === 0) return;
if (tracks[0].bookCode !== bookCode || tracks[0].chapter !== chapter) return;  // 새 위치 본문 도착 전

목차·QuickNav 점프처럼 따라가면 안 되는 이동은 그대로 막혀야 한다. 가드 완화는 플랜상 인접 이동에만 적용한다.

(4) 렌더: 본문 상단(장 제목 위)에 planNav.header, 하단에 이전/다음 카드 2개(시안 B). 플랜 모드가 아니면 아무것도 렌더하지 않는다.

3초 트리거 자체와 TTS 캐시·프리페치·엔진 라우팅은 손대지 않는다.

### 5.3 플랜 헤더 (page.tsx 조립, 시안 B)

34회차 · 6 / 13장 + 진행바 + 진도표로 › + 구간 칩(완료 ✓ / 현재 / 미완). 절 경계 range는 칩에 15:23부터 또는 15:22까지를 반드시 표기한다(§3.2 남는 구멍 대응). 비로그인이면 헤더에 “기록되지 않음” 1줄을 붙인다 — 읽어도 진도가 남지 않는데 경고가 없으면 안 된다. 헤더 탭 → setView("plan").

### 5.4 회차 완료 시트 components/UnitCompleteSheet.tsx (시안 C)

- 조건: onUnitComplete(seq) 수신. 회차당 1회 — localStorage에 표시한 seq를 기록한다. 세션 메모리는 새로고침하면 다시 뜬다

- 내용: {seq}회차를 마쳤습니다 / label · 총 장수 / 그룹 순위 1줄(단계 4) / 다음 회차 박스 / 버튼 [진도표 보기] [다음 회차 첫 장 읽기] / “시트를 내리면 현재 장에 머뭅니다”

- 91회차 완료 시 문구는 “91회차 완주”로만 한다. 통독 %와 연결하지 않는다 — 시편 18 미수록으로 1,189장 기준 100%는 구조적으로 불가능하다(§3.4)

- 그립 드래그 + X — pointer capture 주의(IA_5TAB.md §2). useHardwareBack 등록

### 5.5 3단계 완료 조건

플랜 이동 - 34회차 왕상 11장 → 다음 → 아가 1장 (스와이프·◀▶·여백·키보드 4경로 모두) - 7회차 창세기 50장 → 출애굽기 1장 — 책 마지막 장 전이. 왕상 11장은 책 중간이라 canNextChapter가 true여서 §4.6 결함을 통과시킨다. 이 항목이 진짜 인수 조건이다 - 53회차 역대상 9장 → 다음 → 역대상 10장(같은 장 반복 없음), 역방향도 대칭 - 39회차 왕하 15장 헤더에 15:22까지, 40회차 진입 시 entryChapter가 왕하 15장 - 목차 탭 진입 시 헤더·플랜 nav 사라지고 기존 장 이동 복원. 플랜 밖 점프 시 “플랜에서 벗어남” 표시

완료 시트: 마지막 장 열람 3초 후 1회, 새로고침 후 재표시 없음, 이미 완료한 회차 재열람 시 미발화

TTS 체크리스트 6종 (전부 통과해야 한다)

| # | 시나리오 | 기대 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 같은 책 자동 진행 3장 연속 (창세기 1→2→3) | 각 장 한 번씩. 이전 장 재시작 없음 |
| 2 | 재생 중 왕상 11 → 아가 1 수동 스와이프 | 아가 1 즉시 재생. 왕상 11이 새어나오지 않음 |
| 3 | 자동 진행으로 책 경계 넘김 (창세기 50 → 출애굽기 1) | 출애굽기 1로 진행. 같은 장 반복 없음 |
| 4 | 같은 장 재방문 후 자동 진행 (2장 → 1장 되돌림 → 재생 → 자동 진행) | 같은 장 무한 반복 없음 |
| 5 | 목차·QuickNav로 플랜 밖 점프 | TTS가 따라가지 않음 (기존 동작 유지) |
| 6 | 플랜 모드 해제 상태에서 자동 진행 | 정경 순서 유지 (회귀 확인) |

4번이 핵심이다. lib/bibleAudio.ts가 음원 없음({url:null})도 캐시하고 if (cached)가 truthy라, 녹음 있는 역본뿐 아니라 새번역에서도 이 함정이 성립한다. 지금 안 걸리는 것은 우연이다. 5번은 책 가드 완화의 부작용 확인이라 빠뜨리면 안 된다.

### 5.6 풀스크린

플랜 모드를 유지한다. 오버스크롤 이동은 단계 2.5에서 goChapter로 통합되었으므로 플랜 순서를 자동으로 따른다. 플랜 헤더는 풀스크린에서 숨긴다.

완료 시트는 page.tsx가 띄우는데 showFullscreen은 SearchPanel 지역 상태(165행)이고 외부 채널은 열기 전용이다. fullscreenCloseNonce prop 하나를 추가하고 effect 3줄로 닫는다. 상태를 끌어올리지 않는다 — 키보드 핸들러와 오버스크롤 배선이 전부 이 지역 상태에 묶여 있어 §2 금지에 저촉된다.

## 6. 단계 4 — 그룹

### 6.1 DB

create table if not exists public.reading_groups (
  id          bigint generated by default as identity primary key,
  name        text        not null,
  invite_code varchar(6)  not null unique,
  plan_id     varchar(20) not null default 'yebom91',
  created_by  text        not null,
  created_at  timestamptz not null default now()
);
create table if not exists public.reading_group_members (
  group_id   bigint      not null references public.reading_groups(id) on delete cascade,
  user_id    text        not null,
  user_name  text,
  joined_at  timestamptz not null default now(),
  primary key (group_id, user_id)
);
create index if not exists reading_group_members_user_idx on public.reading_group_members (user_id);
alter table public.reading_groups enable row level security;
alter table public.reading_group_members enable row level security;

user_name은 세션 name 저장(verse_notes 패턴). 표시 이름 변경은 재참여 시 갱신.

### 6.2 API app/api/reading-groups/

| 경로 | 메서드 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| route.ts | GET | 내 그룹 목록 + 각 그룹 멤버 수 |
| route.ts | POST {name} | 생성 + 생성자 자동 참여. 초대코드 서버 생성(충돌 시 재생성 3회) |
| join/route.ts | POST {code} | 코드로 참여. 대소문자 무시. 없는 코드 404 |
| [id]/standings/route.ts | GET | 멤버별 {user_id, user_name, doneCount} 내림차순. 멤버만 조회 가능. 60초 캐시 |
| [id]/leave/route.ts | POST | 탈퇴. 생성자는 마지막 멤버일 때만 탈퇴 = 그룹 삭제 |

standings 계산: 멤버 전원의 reading_progress + reading_unit_checks를 IN 쿼리 2회로 가져와 서버에서 computeUnitProgress(lib는 Node에서도 동작). §2A의 페이지네이션 헬퍼를 반드시 쓴다 — 멤버 합계가 1,000행을 넘는 순간 경고 없이 잘린 부분집합으로 순위가 계산된다.

동률 정렬은 이름 가나다순이다. read_at을 쓰지 않는다. POST가 재열람마다 read_at을 갱신하므로 “마지막으로 연 시각”이 되어, 이미 읽은 장을 한 번 다시 열면 순위가 뒤집힌다. 이름순은 단순하고 조작이 불가능하다.

성능은 지금 우려할 수준이 아니다(1인 평균 28장). 60초 캐시 한 줄만 넣고 더 최적화하지 않는다.

### 6.3 화면 (시안 D)

- 세그먼트 [그룹] 활성화. 그룹 카드: 이름 / “N명 · 평균 M회차 · 완주 K명” / 초대코드(탭 → 복사) / 멤버 순위 리스트(순위·이름·막대·회차). 내 행 amber-tint 강조

- 카드 하단 안내 문구는 “같은 회차면 이름순”이다. 시안 HTML의 “먼저 마친 사람이 위”는 폐기한다. 규칙과 화면 설명이 어긋나면 교인이 순위를 불신한다

- 카드 오버플로 메뉴에 [그룹 나가기] 진입점을 둔다

- 둘 이상 속하면 카드 세로 나열. 하단 [초대코드로 참여] [그룹 만들기] — 둘 다 작은 시트(이름 또는 코드 입력 1칸)

- 요약 스트립에 “첫 번째 그룹 이름 N명 중 R번째” 추가. 완료 시트에도 같은 1줄

- 비로그인: 로그인 유도만

### 6.4 4단계 완료 조건

계정 2개로 생성 → 초대코드 참여 → standings 순위 확인. 생성 UI로 말씀의삶1기가 만들어지는지 확인(실제 생성은 최박사).

## 7. 문서·보고 규약

| 시점 | 할 일 |
| --- | --- |
| 각 단계 완료 | 보고서: 변경 파일 목록, 스키마 변경, 검증·스크린샷, 판단이 필요한 미결 사항. 지휘부 탭에 “작업결과물과 보고서를 확인하세요” 전달 |
| 지시서와 다르게 하고 싶을 때 | 구현 전에 요지·근거를 보고서로 올리고 재지시를 기다린다(§2 금지 항목 포함) |
| 단독 확인 단계 | 단계 0 · 단계 1 · 단계 2.5는 각각 지휘부 확인 후 다음으로 넘어간다. 단계 2.5와 단계 3을 한 커밋에 섞지 않는다 |
| 문서 갱신 | architecture.md 변경 이력, docs/DATA_SCHEMA.md(테이블 3종), docs/IA_5TAB.md(6탭), documents.md 인덱스. 신규 docs/READING_PLAN.md에 플랜 층 설계(판정 규칙·경계 장·플랜 모드 개입 지점) 기록 |
| 보류 | plan.md에만: 다중 플랜(DB화), 그룹 익명 모드, 절 단위 판정, 회차별 목표일, 그룹 이름 수정·강퇴·코드 재발급, §2A.2에서 발견한 무제한 select 목록, lib/bibleAudio.ts의 {url:null} 캐시 |
| 보안 별건 | RLS 실태를 plan.md에 기록만 한다 — public.users에 roles=public / cmd=ALL / using=true 정책이 붙어 RLS 경고 36건 목록에서 누락된 점, members(314행)의 주민등록번호·연락처 노출, 예봄성경 anon 클라이언트가 실제로 쓰는 테이블 10개 목록. 이번 세션에서 손대지 않는다. saint/prayer 앱 영향 조사부터 별도 세션에서 연다 |
| git | commit/push 하지 않는다. 지휘부가 지시할 때만 |

## 별첨

- 말씀의삶_주요화면시안.html — 화면 A~D 시안과 토론 결정. 단, 시안 D의 “먼저 마친 사람이 위”는 폐기되었다(§6.3). 시안을 고칠 때 이 한 줄을 함께 고친다

- 종이 진도표 원본 이미지(예봄교회 성경읽기진도표)